🐼

NODE PANDA

Sistema de Plugins

Plan de Implementación

Marzo 2026

# 1. Contexto del Proyecto

Node Panda es una aplicación de escritorio para Windows construida en C++ con Dear ImGui y OpenGL. Es un gestor personal de notas enlazadas con un grafo visual interactivo. A continuación se describen los módulos actuales relevantes para el diseño del sistema de plugins:

| Módulo | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LuaManager | lua_manager.cpp | Motor Lua 5.4 con sandbox, bindings para notas, grafo y memoria. Fundamento del sistema de plugins. |
| MemoryEngine | memory_engine.cpp | Motor TF-IDF para búsqueda por similaridad semántica entre notas. |
| NoteManager | note_manager.cpp | Gestión del vault: carga, guardado, rescaneo y frontmatter YAML. |
| Graph | graph.cpp | Grafo de nodos con force layout. API Lua: grafo.nodos, grafo.vecinos. |
| App | app.cpp | Orquestador principal. Inicializa todos los paneles y el loop ImGui. |
| FileWatcher | file_watcher.cpp | Detección de cambios en disco en tiempo real. |

Punto clave: El proyecto ya tiene un motor Lua 5.4 funcional con bindings a las APIs principales. Esto convierte el sistema de plugins en una extensión natural de la infraestructura existente, no en una adición desde cero.

# 2. Arquitectura del Sistema de Plugins

El diseño propuesto transforma la Consola Lua actual en un ecosistema de plugins completo, manteniendo retrocompatibilidad con todos los scripts existentes. La arquitectura se compone de cinco capas:

## 2.1  Estructura de Carpetas

data/ └── plugins/ ← carpeta principal de plugins ├── daily_notes/ │ ├── plugin.lua ← entrada del plugin │ └── manifest.json ← metadatos: nombre, versión, autor ├── templates/ │ ├── plugin.lua │ └── manifest.json └── stats_dashboard/ ├── plugin.lua └── manifest.json

## 2.2  Manifest de Plugin (manifest.json)

Cada plugin declara sus metadatos en un archivo JSON estandarizado:

{ "name": "Daily Notes", "id": "daily_notes", "version": "1.0.0", "author": "NodePanda", "description": "Auto-crea una nota diaria al abrir la app.", "hooks": ["on_load", "on_frame"], "enabled": true }

## 2.3  Lifecycle Hooks del Plugin

Cada plugin implementa en su plugin.lua las funciones que necesita. El PluginManager las invoca en los momentos adecuados del ciclo de vida de la aplicación:

| Hook | Cuándo se llama | Caso de uso típico |
| --- | --- | --- |
| on_load() | Al iniciar la app / activar plugin | Crear nota diaria, registrar menús, inicializar estado |
| on_unload() | Al cerrar la app / desactivar plugin | Limpiar recursos, guardar estado persistente |
| on_note_open(id) | Cuando el usuario abre una nota | Mostrar recordatorios, sugerir links relacionados |
| on_note_save(id) | Al guardar una nota | Actualizar estadísticas, auto-taggear |
| on_frame() | Cada frame del render loop | Renderizar paneles ImGui propios, timers |
| on_note_create(id) | Cuando se crea una nota nueva | Inyectar plantilla, añadir frontmatter por defecto |

## 2.4  Nuevas Bindings Lua a Implementar

El LuaManager actual necesita las siguientes funciones adicionales para que los plugins sean realmente útiles:

| Binding | Descripción |
| --- | --- |
| notas.crear(titulo, contenido) | Crea una nota nueva en el vault y la añade al grafo |
| notas.editar(id, contenido) | Modifica el contenido de una nota existente |
| notas.establecer_meta(id, k, v) | Actualiza un campo del frontmatter YAML |
| notas.abrir(id) | Selecciona y abre una nota en el editor |
| ui.menu_item(label, cb) | Registra un ítem en el menú Plugins de la barra de menú |
| ui.panel(nombre, renderFn) | Registra un panel flotante ImGui propio del plugin |
| ui.notificacion(texto, tipo) | Muestra un toast/notificación en la app |
| app.fecha_hoy() | Retorna la fecha actual en formato YYYY-MM-DD |
| app.persistir(clave, valor) | Guarda un valor entre sesiones (archivo JSON local) |
| app.leer_persistido(clave) | Lee un valor guardado previamente |

# 3. Plugins Recomendados

Los siguientes 8 plugins están ordenados por impacto sobre complejidad. Los primeros 3 son los de mayor retorno inmediato y deberían implementarse como referencia del sistema.

| Dificultad: | ⬤ Fácil |  | ⬤ Medio |  | ⬤ Avanzado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Daily Notes ⬤ Fácil Productividad

| Crea automáticamente una nota de diario al abrir la app con la fecha del día (formato YYYY-MM-DD). Si ya existe, simplemente la abre. Ideal como primer plugin de referencia por su simplicidad. Hooks: on_load, on_note_open | -- daily_notes/plugin.lua function on_load() local hoy = app.fecha_hoy() local id = 'diario-'..hoy if not notas.existe(id) then notas.crear(id, '# Diario '..hoy) end notas.abrir(id) end |
| --- | --- |

2. Plantillas (Templates) ⬤ Fácil Productividad

| Registra un menú 'Insertar Plantilla' con plantillas predefinidas (Reunión, Proyecto, Concepto, Tarea). Al seleccionar una, inyecta el contenido Markdown en la nota actual. Las plantillas son archivos .md dentro del plugin. Hooks: on_load, on_note_create | -- templates/plugin.lua function on_load() ui.menu_item('Plantilla: Reunion', function() local id = notas.seleccionada() notas.editar(id, TMPL_REUNION) end) end |
| --- | --- |

3. Stats Dashboard ⬤ Fácil Visualización

| Panel lateral con estadísticas del vault en tiempo real: total de notas, palabras, nota más conectada, distribución por tipo, densidad del grafo y notas huérfanas (sin conexiones). Se renderiza como ventana ImGui flotante. Hooks: on_load, on_frame | -- stats/plugin.lua function on_frame() ui.panel('Stats', function() local n = notas.contar() print('Notas: '..n) -- Top conectados -- Notas huerfanas end) end |
| --- | --- |

4. Auto-Linker (Sugeridor) ⬤ Medio IA / Memoria

| Usa el Motor de Memoria TF-IDF existente para sugerir notas relacionadas con la que el usuario está editando. Muestra un panel 'Notas Similares' con score de relevancia y botón para insertar el link [[NombreNota]] con un clic. Hooks: on_note_open, on_frame | function on_note_open(id) local sims = memoria.similares(id, 5) -- Renderiza panel -- con score > 0.1 -- Botón: insertar [[]] end |
| --- | --- |

5. Tag Browser ⬤ Medio Navegación

| Panel dedicado al sistema de tags que lista todos los tags únicos del vault con su frecuencia. Al hacer clic en un tag filtra el explorador mostrando solo las notas que lo contienen. Incluye barra de búsqueda de tags. Hooks: on_load, on_frame | function on_load() -- Indexar tags al inicio local todos = notas.listar() for _, id in ipairs(todos) do local t = notas.meta(id,'tags') -- parsear y contar end end |
| --- | --- |

6. Word Count / Reading Time ⬤ Fácil UX

| Agrega una barra de estado al editor con el conteo de palabras, caracteres y tiempo de lectura estimado (200 ppm) de la nota activa. Se actualiza en cada frame. El plugin más liviano del sistema, ideal para validar la API on_frame. Hooks: on_frame | function on_frame() local id = notas.seleccionada() local c = notas.contenido(id) local words = #split(c,' ') local mins = math.ceil(words/200) -- ui.status_bar(...)) end |
| --- | --- |

7. Graph Exporter ⬤ Medio Exportación

| Exporta el grafo actual al formato DOT (Graphviz) o como lista de adyacencia JSON. Se registra en el menú Archivo → Exportar Grafo. Útil para visualizaciones externas o análisis con otras herramientas. Hooks: on_load | function on_load() ui.menu_item('Exportar Grafo (.dot)', function() local n = notas.listar() -- generar DOT -- graph { A->B; } app.guardar_archivo(...) end) end |
| --- | --- |

8. Theme Switcher ⬤ Avanzado Personalización

| Permite cambiar el tema de colores de la interfaz ImGui en tiempo de ejecución. Define varios temas predefinidos (Dark, Nord, Catppuccin, Gruvbox) y los aplica via bindings a ImGui::GetStyle(). Requiere nuevas bindings de UI. Hooks: on_load | function on_load() ui.menu_item('Tema: Nord', function() ui.tema({ bg='2E3440', accent='88C0D0', text='ECEFF4' }) end) end |
| --- | --- |

# 4. Plan de Implementación por Fases

El plan está dividido en 4 fases progresivas. Cada fase entrega valor funcional por sí sola, de modo que el trabajo puede pausarse entre fases sin dejar el sistema incompleto.

| Fase | Objetivo | Tareas |
| --- | --- | --- |
| F1 Sem. 1–2 | Infraestructura Core | ▸ Crear clase PluginManager (plugin_manager.h/.cpp) ▸ Lector de manifest.json (nlohmann/json o parser propio) ▸ Auto-discovery: escanear data/plugins/ al iniciar ▸ Invocar hooks on_load y on_unload en LuaManager ▸ Agregar notas.crear, notas.editar, app.fecha_hoy al LuaManager |
| F2 Sem. 3 | UI del Plugin Manager | ▸ Panel 'Gestor de Plugins' en la barra de menú ▸ Lista de plugins con toggle enable/disable y descripción ▸ Hook on_frame: PluginManager.renderAll() en el render loop ▸ API ui.menu_item y ui.panel para que plugins registren UI ▸ Implementar Daily Notes y Stats Dashboard como validación |
| F3 Sem. 4–5 | Plugins Productividad | ▸ Plugin Plantillas con archivos .md de templates ▸ Plugin Tag Browser con panel de filtrado ▸ Plugin Word Count en barra de estado ▸ Hooks on_note_open y on_note_save en NoteManager ▸ API app.persistir / app.leer_persistido (JSON en data/) |
| F4 Sem. 6–7 | Plugins Avanzados | ▸ Plugin Auto-Linker usando memoria.similares existente ▸ Plugin Graph Exporter (.dot / .json) ▸ Plugin Theme Switcher con bindings a ImGui::GetStyle ▸ Sistema de errores: aislar crashes de plugins del app principal ▸ Documentación: PLUGIN_API.md con ejemplos de cada binding |

## 4.1  Cambios en el Código Base

| Archivo | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| plugin_manager.h/.cpp | Crear nuevo | Clase que descubre, carga y gestiona el ciclo de vida de plugins |
| lua_manager.cpp | Extender | Agregar ~10 nuevas bindings (notas.crear, ui.menu_item, etc.) |
| app.cpp | Modificar | Instanciar PluginManager, llamar renderAll() en el loop |
| note_manager.cpp | Modificar | Disparar hooks on_note_open y on_note_save |
| CMakeLists.txt | Modificar | Agregar plugin_manager.cpp a las fuentes del build |
| data/plugins/ | Crear carpeta | Directorio donde vivirán los plugins .lua + manifest.json |

# 5. Consideraciones de Seguridad y Sandbox

El sistema de sandbox existente en LuaManager desactiva dofile, loadfile, rawget y collectgarbage. Para el sistema de plugins se recomienda mantener este sandbox y añadir las siguientes salvaguardas:

## 5.1  Reglas de Sandbox para Plugins

▸ io, os, package desactivados

Los plugins no deben poder leer archivos arbitrarios del sistema, ejecutar comandos del SO, ni cargar librerías externas.

▸ Timeout por plugin

Mantener el timeout actual del LuaManager (configurable). Plugins con on_frame deben ser < 1ms o se desactivan automáticamente.

▸ Aislamiento de errores

Envolver cada invocación de hook en pcall de Lua para que un plugin que crashea no tire abajo toda la aplicación.

▸ Permisos de escritura acotados

notas.editar y notas.crear solo operan dentro de data/notas/. No se puede escribir en rutas arbitrarias del sistema.

▸ Sin acceso a otros plugins

Cada plugin tiene su propio estado Lua. No pueden leer variables de otros plugins salvo via la API oficial de Node Panda.

## 5.2  Prioridad de Implementación (Resumen Ejecutivo)

El orden óptimo para maximizar valor en el menor tiempo es: Daily Notes → Stats Dashboard → Plantillas → Tag Browser → Word Count → Auto-Linker → Graph Exporter → Theme Switcher. Los primeros tres se pueden completar en una semana y demuestran el sistema funcionando end-to-end. El Auto-Linker es el de mayor valor diferencial ya que aprovecha el Motor de Memoria TF-IDF que ya existe pero está subutilizado.

| Plugin | Dificultad | Impacto | Dependencia Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Notes | 🟢 Fácil | 🔥 Alto | notas.crear, app.fecha_hoy |
| Stats Dashboard | 🟢 Fácil | 🔥 Alto | on_frame, ui.panel |
| Plantillas | 🟢 Fácil | 🔥 Alto | notas.editar, on_note_create |
| Tag Browser | 🟡 Medio | 🔶 Medio | notas.meta, on_frame |
| Word Count | 🟢 Fácil | 🔶 Medio | on_frame, ui.status_bar |
| Auto-Linker | 🟡 Medio | 💎 Muy alto | memoria.similares (existente) |
| Graph Exporter | 🟡 Medio | 🔶 Medio | grafo.nodos, grafo.aristas |
| Theme Switcher | 🔴 Avanzado | 🔷 Bajo | ui.tema (nuevas bindings) |

Nota final: La base técnica para el sistema de plugins ya existe. El LuaManager con su sandbox, las bindings a notas/grafo/memoria y el Motor TF-IDF son exactamente los pilares que necesita un sistema de plugins robusto. La Fase 1 es principalmente trabajo de arquitectura (el PluginManager), no de funcionalidad nueva.